АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА СТАВРОВО

СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ

Ставрово

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Перевод многоквартирных жилых домов поселка Ставрово на индивидуальное (поквартирное) отопление на 2013-2015 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 33 Устава муниципального образования поселок Ставрово,

постановляю:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Перевод многоквартирных жилых домов поселка Ставрово на индивидуальное (поквартирное) отопление на 2013-2015 годы» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию на официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово www.stavrovo-info.ru.

Глава поселка Ставрово                                                                 А.Н. Трухин

Приложение

К постановлению

Администрации поселка Ставрово

От__________ №_______

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации поселка Ставрово

От __________ №______

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Перевод многоквартирных жилых домов поселка Ставрово на индивидуальное (поквартирное) отопление на 2013-2015 годы»

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Перевод многоквартирных жилых домов поселка Ставрово на индивидуальное (поквартирное) отопление на 2013-2015 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон №261-ФЗ); - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации |
| Заказчик Программы | Администрация поселка Ставрово |
| Разработчик Программы | Администрация поселка Ставрово |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: - снижение затрат жителей многоквартирных домов поселка Ставрово на оплату коммунальных ресурсов; - обеспечение надежности теплоснабжения населения поселка Ставрово; - снижение затрат ресурсоснабжающей организации в отрасли теплоснабжения. |
|  | Задачи Программы: - обеспечение надежности теплоснабжения населения поселка Ставрово; - экономия в результате проведения энергосберегающих мероприятий: топлива, тепловой и электрической энергии потребителями |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Участники (исполнители) основных мероприятий программы | Администрация поселка Ставрово Подрядные организации Собственники жилых помещений |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем реализации программы: - 3 258 580,0 рублей; в том числе: - бюджет поселка Ставрово – 2 467 504,0 рублей; - средства собственников – 791 076,0 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - перевод на индивидуальное (поквартирное) отопление 3 (трех) многоквартирных домов поселка Ставрово |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация поселка Ставрово |

## Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Индивидуальное поквартирное отопление в условиях рыночных отношений является одним из эффективнейших направлений жилищно-коммунальной реформы. Это переход к рациональной, ресурсоэнергосберегающей экономической модели, предполагающей при условии:

- надежное газоснабжение;

- снижение окупаемости системы отопления;

- повышение потребительской привлекательности при устойчивом обеспечении теплом и горячей водой.

На 01.01.2013 поставкой тепловой энергии основной части потребителей поселка Ставрово (за исключением потребителей, находящихся на территории бывшего завода АТО) осуществляет МУ МП ЖКХ поселка Ставрово. Тепловые сети МУ МП ЖКХ поселка Ставрово являются муниципальной собственностью и принадлежат на праве хозяйственного ведения. Реализацию тепловой энергии для жилого сектора, предприятий и учреждений заводского микрорайона осуществляет МУ МП ЖКХ поселка Ставрово, покупая тепловую энергию от ООО «Тепло-сбыт».

Теплоснабжение   населения,  значимых  социальных объектов,  организаций  поселка осуществляется от 7 источников тепловой  энергии (представлены в таблице 1.1.)

Таблица 1.1.

Распределение источников теплоснабжения центрального отопления поселка

| № п/п | Наименование котельной | Обслуживающие организации | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная завода, п. Ставрово ул. Октябрьская, д.118 | ООО «Тепло-сбыт» | газ |
| 2. | Котельная больничного комплекса, п. Ставрово, ул. Жуковского, д.60 | МУ МП ЖКХ поселка Ставрово | газ |
| 3. | Котельная №1 Советская, п. Ставрово, ул. Советская, д. 92Б | МУ МП ЖКХ поселка Ставрово | газ |
| 4. | Котельная №2 Советская, п. Ставрово, ул. Советская, 45А | МУ МП ЖКХ поселка Ставрово | газ |
| 5. | Котельная Школа, п. Ставрово, ул. Советская, д.5А | МУ МП ЖКХ поселка Ставрово | газ |
| 6. | Котельная РТП, п. Ставрово, ул. Механизаторов, д.10 | МУ МП ЖКХ поселка Ставрово | газ |
| 7. | Котельная Центр, п. Ставрово, ул. Советская, д.10А | МУ МП ЖКХ поселка Ставрово | газ |

Наряду с  перечисленными   основными  источниками   тепловой  энергии,  используемыми  в  настоящее  время для  обеспечения  тепловой  энергией  потребителей  поселка,  часть  потребителей частного  сектора,  офисных  зданий  и  промышленных  предприятий  используют  собственные  локальные  источники  тепловой  энергии.

Централизованным отоплением охвачено 63,3 % жилищного фонда.

Тепловые сети поселка Ставрово, по которым обеспечивается услугой теплоснабжения население многоквартирных домов находятся в муниципальной собственности.

Распределение тепловых сетей в двухтрубном исчислении по котельным представлено на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1. Распределение тепловых сетей (в погонных метрах, двухтрубном исполнении) по котельным поселка Ставрово

Из  данной  диаграммы  видно,  что  основная  часть тепловых сетей приходится на отпуск тела котельной ООО «Тепло-сбыт» в заводском микрорайоне поселка Ставрово.

Наиболее удаленными от котельной являются следующие многоквартирные дома:

Таблица 1.2.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Число квартир | Отапливаемая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Октябрьская, д.148 | 8 | 371,3 |
| 2. | ул. Октябрьская, д.115 | 2 | 81,2 |
| 3. | ул. Октябрьская, д.117 | 18 | 956,8 |

Отопление данных многоквартирных домов представляется энергозатратным в связи с большой удаленностью (более 1,5 км от котельной), что приводит к необходимости установки насосов  в системе отопления и горячего водоснабжения. Одновременно с этим услуга горячего водоснабжения и отопления населению данных домов часто предоставляется с качеством, не соответствующему нормативному.

На 01.01.2013 обеспеченность населения поселка Ставрово распределительными сетями газоснабжения составляет 100%, что дает возможность использования природного газа для отопления жилых домов поселка.

Оптимальным решением является перевод данных многоквартирных домов на индивидуальное (поквартирное) отопление от природного газа.

При поквартирном отоплении исключаются:

- потери тепла в сетях теплоцентралей;

- экономятся финансовые ресурсы на ремонт и реконструкцию теплоцентралей, тепловых пунктов;

- снимается проблема учета и оплаты тепловой энергии;

- экономию потребления энергоресурсов;

- снижают в 1,5 - 2 раза стоимость по оплате за отопление жилья;

- улучшают теплоснабжение и микроклимат в квартирах для проживания граждан.

## II. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является перевод 3 (трех) многоквартирных домов на индивидуальное (поквартирное), что повлечет

- снижение затрат жителей многоквартирных домов на оплату коммунальных ресурсов;

- обеспечение надежности теплоснабжения населения заводского микрорайона поселка Ставрово ;

- снижение затрат ресурсоснабжающей организации в отрасли теплоснабжения по заводскому микрорайона поселка Ставрово.

## III. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы предусмотрена с 2013 по 2015 год.

## IV. Система программных мероприятий

## Основные программные мероприятия представлены в приложении 1 долгосрочной целевой программы.

## Проведение мероприятий будет осуществляться путем предоставления субсидий собственникам жилых помещений в многоквартирных домах на возмещение части затрат по переводу квартиры на автономное отопление на условиях: 70% - бюджет поселка Ставрово, 30% - средства собственника, но не более средств предусмотренных разделом V настоящей Программы. Проведение работ в квартирах, находящихся в муниципальной собственности поселка Ставрово будет производится за счет средств бюджета поселка Ставрово (100%).

## V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета поселения, средств собственников помещений в многоквартирных домах.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного бюджета в рамках финансирования областных и других программ.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета поселка носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта  бюджета поселка на очередной финансовый год.

Расчет финансовой потребности на реализацию мероприятий программы представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

| Расчет финансовой потребности на реализацию ДЦП «Перевод многоквартирных жилых домов поселка Ставрово на индивидуальное (поквартирное) отопление на 2013-2015 годы» |
| --- |
| (при условии софинансирования: бюджет поселка - 70%, средства собственников 30%) |
| Адрес дома | Квартира | площадь, кв.м. | Средства, необходимые на реконструкцию системы отопления, руб. |
|  |  |  | Всего: | средства собственника, руб. | Средства бюджета, руб. |
| ул. Октябрьская, д.148 | 1 | 41,00 | 106 600,00 | 31 980,00 | 74620,00 |
|  | 2 | 56,90 | 147 940,00 | 44 382,00 | 103558,00 |
|  | 3 | 44,40 | 115 440,00 | 34 632,00 | 80808,00 |
|  | 4 | 42,10 | 109 460,00 | 32 838,00 | 76622,00 |
|  | 5 | 42,20 | 109 720,00 | 32 916,00 | 76804,00 |
|  | 6 | 58,00 | 150 800,00 | 45 240,00 | 105560,00 |
|  | 7 | 44,00 | 114 400,00 | 34 320,00 | 80080,00 |
|  | 8 | 41,40 | 107 640,00 | 32 292,00 | 75348,00 |
|  | Итого по дому: | 962 000,00 | 288 600,00 | 673 400,00 |
| ул. Октябрьская, д.115 | 1* | 40,5 | 105 300,00 | 0,00 | 105300,00 |
|  | 2* | 40,5 | 105 300,00 | 0,00 | 105300,00 |
|  | Итого по дому: | 210 600,00 | 0,00 | 210 600,00 |
| ул. Октябрьская, д.117 | 1 | 45,80 | 119 080,00 | 35 724,00 | 83356,00 |
|  | 2 | 58,50 | 152 100,00 | 45 630,00 | 106470,00 |
|  | 3* | 60,00 | 156 000,00 | 0,00 | 156000,00 |
|  | 4 | 45,80 | 119 080,00 | 35 724,00 | 83356,00 |
|  | 5 | 58,50 | 152 100,00 | 45 630,00 | 106470,00 |
|  | 6 | 60,00 | 156 000,00 | 46 800,00 | 109200,00 |
|  | 7* | 49,40 | 128 440,00 | 0,00 | 128440,00 |
|  | 8 | 49,60 | 128 960,00 | 38 688,00 | 90272,00 |
|  | 9 | 48,60 | 126 360,00 | 37 908,00 | 88452,00 |
|  | 10** | 48,90 |  |  |  |
|  | 11 | 48,50 | 126 100,00 | 37 830,00 | 88270,00 |
|  | 12* | 48,70 | 126 620,00 | 0,00 | 126620,00 |
|  | 13 | 61,60 | 160 160,00 | 48 048,00 | 112112,00 |
|  | 14 | 59,90 | 155 740,00 | 46 722,00 | 109018,00 |
|  | 15 | 46,20 | 120 120,00 | 36 036,00 | 84084,00 |
|  | 16 | 61,20 | 159 120,00 | 47 736,00 | 111384,00 |
|  | 17** | 59,60 |  |  |  |
|  | 18** | 46,00 |  |  |  |
|  | Итого по дому: | 2 085 980,00 | 502 476,00 | 1 583 504,00 |
|  | 3 258 580,00 | 791 076,00 | 2 467 504,00 |
| * - квартиры в муниципальной собственности |  |  |  |
| **- квартиры, ранее переведенные на автономное отопление |  |  |

VI. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет администрация поселка Ставрово. Администрация поселка контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежеквартальные и ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

## VII. Оценка эффективности реализации Программы

## Показателем эффективности реализации программы является достижение следующих показателей:

## Кперев – показатель количества квартир, переведенных за первый год реализации программы на автономное отопление.

## Значение коэффициента по годам должно равняться:

## 1 год реализации программы – Кперев = 2;

## 2 год реализации программы – Кперев = 15;

## 3 год реализации программы – Кперев = 8.

Приложение 1

Основные мероприятия Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Объем финансирование, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | средства собствен-ников | Средства бюджета поселка Ставрово |
| 1. | Перевод 2 (двух) квартир на индивидуальное (автономное) отопление от природного газа многоквартирного дома по адресу: п. Ставрово, ул. Октябрьская, д.115 | 2013 год | 210 600,00 | 0,00 | 210 600,00 |
| 2. | Перевод 15 (пятнадцати) квартир на индивидуальное (автономное) отопление от природного газа многоквартирного дома по адресу: п. Ставрово, ул. Октябрьская, д.117 | 2014 год | 2 085 980,00 | 502 476,00 | 1 583 504,00 |
| 3. | Перевод 8 (восьми) квартир на индивидуальное (автономное) отопление от природного газа многоквартирного дома по адресу: п. Ставрово, ул. Октябрьская, д.148 | 2015 год | 962 000,00 | 288 600,00 | 673 400,00 |