АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА СТАВРОВО

СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     01.10.2010                                                                                                      №   49   .

Ставрово

О внесении изменений в  постановление главы поселка Ставрово от 31.12.2009 года №202 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  поселка Ставрово на 2006-2010 годы»»

Рассмотрев представленные МУ МП ЖКХ поселка Ставрово материалы, руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования Поселок Ставрово

постановляю:

1. Внести в постановление главы поселка Ставрово от 31.12.2009 года №202 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  поселка Ставрово на 2006-2010 годы»» (в редакции постановления главы поселка Ставрово от 04.06.2010 №69) следующие изменения:

1.1. Приложение к долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  поселка Ставрово на 2006-2010 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в информационно-публицистическом листке «Вести Ставрово».

Глава поселка Ставрово                                                                   А.Н. Трухин

Приложение

К постановлению

администрации поселка Ставрово

От___________ №____

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации поселка Ставрово

От ___________ №___

Перечень

мероприятий и затрат на реализацию Программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры поселка Ставрово на 2006-2010гг.»

| № | Наименование объекта | Вид работы | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 год |  |
| 1. | Реконструкция водозабора п.Ставрово | Реконструкция | 500,0 обл.бюджет |
|  |  | 2007 год |  |
| 1. | Ремонт скважины водозабора | Кап. ремонт | 400,0 |
| 2. | Разработка ПСД по реконструкции очистных сооружений п.Ставрово |  | Бюджет Собинского района -500,0 Бюджет поселка Ставрово- 217,0 |
| 3. | Строительство водовода | Строительство | 8610,0 Бюджет Владимирской области - 3510 Бюджет поселка Ставрово- 5100 |
|  |  | 2008 год |  |
| 1. | Разработка ПСД по реконструкции очистных сооружений п.Ставрово |  | 886,1 Бюджет Собинского района – 445,1 Бюджет поселка Ставрово – 441 |
| 2. | Экспертиза ПСД по реконструкции очистных сооружений п.Ставрово |  | 172,4 Бюджет Собинского района – 52,4 Бюджет поселка Ставрово – 120,0 |
| 3. | Строительство водовода | Строительство | 3666,0 Бюджет Владимирской области -2522,0 Бюджет поселка Ставрово - 1010,9 Средства внебюджетных источников 133,1 |
| 4. | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Ленина, ул. Первомайская, ул. Набережная в пос. Ставрово Собинского района» | Строительство | 450,0 |
| 5. | Проведение предпроектных работ по выбору технического решения очистки питьевой воды |  | 59,0 |
|  |  | 2009 год. |  |
| 1. | Проведение инженерно-геологических и инженерно-геодезических работ для объекта «Система водоснабжения улиц Вишневая, Сиреневая юго-западного микрорайона поселка Ставрово» |  | 98,0 |
| 2. | Разработка проекта объекта «Система водоснабжения улиц Вишневая, Сиреневая юго-западного микрорайона поселка Ставрово» |  | 99,0 |
| 3. | Система водоснабжения улиц Вишневая, Сиреневая юго-западного микрорайона поселка Ставрово | Долевое участие в строительстве | 237,5 |
| 4. | Реконструкция тепловых сетей и линии горячего водоснабжения | Реконструкция | 880,2 |
| 5. | Реконструкция сетей холодного водоснабжения | Реконструкция | 231,3 |
| 6. | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Ленина, ул. Первомайская, ул. Набережная в пос. Ставрово Собинского района» | Строительство | 1 300,75 |
|  |  | 2010 год |  |
| 1. | Установка задвижки на водозаборе поселка d 400 |  | 96,0 |
| 2. | Установка колодца с задвижкой d100 |  | 100,0 |
| 3. | Замена задвижки около дома 16 по улице Комсомольская d 250 |  | 98,0 |
| 4. | Покупка и установка насоса ЭЦВ 12-160-100 нро на скважину водозабора поселка |  | 89,3 |
| 5. | Покупка и установка люков чугунных (2шт.) на водопровод ул. Сиреневая |  | 3,6 |