АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА СТАВРОВО

СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     28.10.2014                                                                                                    №   246

Ставрово

О внесении изменений в постановление администрации поселка Ставрово от 29.06.2014 №131 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на территории муниципального образования поселок Ставрово на период 2014-2016 годы»

Руководствуясь статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Губернатора Владимирской области от 01.04.2014 №303 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», статьей 33 Устава муниципального образования поселок Ставрово,

постановляю:

1. Внести в постановление администрации поселка Ставрово от 29.06.2014 №131 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на территории муниципального образования поселок Ставрово на период 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению администрации поселка Ставрово от 29.06.2014 №131 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на территории муниципального образования поселок Ставрово на период 2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации поселка Ставрово.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» www.stavrovo-info.ru.

И.о. главы поселка Ставрово                                               Т.П. Коблова

Приложение

К постановлению

Администрации поселка Ставрово

От_29.06.2014__ №___131__

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации поселка Ставрово

От __29.06.2014__ №__131___

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования поселок Ставрово на период 2014-2016 годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений, кв.м. | Плановый год проведения ремонта | Вид услуг (работ) по капремонту | Сведения о дате проведения последнего капитального ремонта | Источники финансирования капремонта | Планируемой объем работ | Стоимость услуг и (или) работ по капремонту, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Ставрово, ул. Комсомольская, д.16 | 10 240 | 2014 | капремонт кровли (мягкая) | неизвестен | средства государственной поддержки, средства муниципальной поддержки, средства фонда капитального ремонта многоквартирного дома, | 2842 кв.м | 3679859 |
|  |  |  | 2014 | установка прибора учета отопления | неизвестен |  | 1 ед. | 180 000 |
|  |  |  | 2014 | Экспертиза, стройконтроль | неизвестен |  |  | 173 080 |
| 2. | п. Ставрово, ул. Юбилейная, д.5 | 678 | 2014 | капремонт кровли (стальная) | неизвестен | средства государственной поддержки, средства муниципальной поддержки, средства фонда капитального ремонта многоквартирного дома, | 468 кв.м. | 904 478 |
|  |  |  | 2014 | Экспертиза, стройконтроль | неизвестен |  |  | 36 179,1 |
| 3. | п. Ставрово, ул. Советская, д.34 | 147 | 2014 | капремонт кровли (стальная) | неизвестен | средства государственной поддержки, средства муниципальной поддержки, средства фонда капитального ремонта многоквартирного дома, | 230 кв.м | 560 600,0 |
|  |  |  | 2014 | капремонт дымоходов | неизвестен |  | 6 ед. | 180 000,0 |
|  |  |  | 2014 | установка прибора учета электроэнергии | неизвестен |  | 1 ед. | 20 000 |
|  |  |  | 2014 | капитальный ремонт фасада | неизвестен |  | 262,0 | 768 240,0 |
|  |  |  | 2014 | Экспертиза, стройконтроль | неизвестен |  |  | 30 424,0 |
| 4. | п. Ставрово, ул. Школьная, д.2 | 3344,5 | 2015 | капремонт кровли (мягкая) | неизвестен | средства государственной поддержки, средства муниципальной поддержки, средства фонда капитального ремонта многоквартирного дома, | 819 кв.м | 1097588,0 |
|  |  |  | 2015 | установка прибора учета отопления | неизвестен |  | 1 ед. | 180280,0 |
|  |  |  | 2015 | Экспертиза, стройконтроль | неизвестен |  |  | 53275,0 |
| 5. | п. Ставрово, ул. Октябрьская, д.134 | 353,8 | 2015 | капремонт кровли (стальная) | неизвестен | средства государственной поддержки, средства муниципальной поддержки, средства фонда капитального ремонта многоквартирного дома, | 364,0 кв.м | 890 000,0 |
|  |  |  | 2015 | Экспертиза, стройконтроль | неизвестен |  |  | 35 600 |
| 6. | п. Ставрово, ул. Юбилейная, д.7 | 2034,7 | 2015 | капремонт кровли (стальная) | неизвестен | средства государственной поддержки, средства муниципальной поддержки, средства фонда капитального ремонта многоквартирного дома, | 1 157,0 | 2 239 980,0 |
|  |  |  | 2015 | установка прибора учета отопления | неизвестен |  | 1 ед. | 180280,0 |
|  |  |  | 2015 | Экспертиза, стройконтроль | неизвестен |  |  | 97 199,0 |
| 7. | п. Ставрово, ул. Октябрьская, д.142 | 3387,7 | 2015 | капремонт кровли (мягкая) | неизвестен | средства государственной поддержки, средства муниципальной поддержки, средства фонда капитального ремонта многоквартирного дома, | 778,7 кв.м. | 1043922,0 |
|  |  |  | 2015 | установка прибора учета отопления | неизвестен |  | 1 ед. | 180280,0 |
|  |  |  | 2015 | Экспертиза, стройконтроль | неизвестен |  |  | 51008,0 |
| 8. | п. Ставрово, ул. Первомайская, д.23 | 261,69 | 2015 | капремонт кровли (стальная) | неизвестен | средства государственной поддержки, средства муниципальной поддержки, средства фонда капитального ремонта многоквартирного дома, | 380,0 | 690 000,0 |
|  |  |  | 2015 | капремонт системы электроснабжения | неизвестен |  | 150 п.м. | 173 250,0 |
|  |  |  | 2015 | Экспертиза, стройконтроль | неизвестен |  |  | 34 530,0 |
| 9. | п. Ставрово, ул. Октябрьская, д.117 | 995 | 2016 | капремонт кровли (мягкая) | неизвестен | средства государственной поддержки, средства муниципальной поддержки, средства фонда капитального ремонта многоквартирного дома, | 672 кв.м. | 1 720 000 |
|  |  |  | 2016 | капремонт систем водоотведения | неизвестен |  | 140,5 п.м. | 310 000 |
|  |  |  | 2016 | установка прибора учета отопления | неизвестен |  | 1 ед. | 180 000 |
|  |  |  | 2016 | установка прибора учета электроэнергии | неизвестен |  | 1 ед. | 6 500 |
|  |  |  |  | Экспертиза, стройконтроль |  |  |  | 34 530,0 |
| 10. | п. Ставрово, ул. Механизаторов, 19А | 1249 | 2016 | капремонт кровли (стальная) | неизвестен | средства государственной поддержки, средства муниципальной поддержки, средства фонда капитального ремонта многоквартирного дома, | 421,1 кв.м. | 778 908,0 |
|  |  |  | 2016 | установка прибора учета отопления | неизвестен |  | 1 ед. | 180 000 |
|  |  |  | 2016 | установка прибора учета электроэнергии | неизвестен |  | 1 ед. | 6 500 |
|  |  |  | 2016 | Экспертиза, стройконтроль | неизвестен |  |  | 88 660,0 |
| 11. | п. Ставрово, ул. Совхозная, д.4В | 476 | 2016 | капремонт кровли (стальная) | неизвестен | средства государственной поддержки, средства муниципальной поддержки, средства фонда капитального ремонта многоквартирного дома, | 345 кв.м. | 655 428 |
|  |  |  | 2016 | Экспертиза, стройконтроль | неизвестен |  |  | 26 217,0 |
| 12. | п. Ставрово, ул. Комсомольская, д.4 | 1311 | 2016 | капремонт кровли (стальная) | неизвестен | средства государственной поддержки, средства муниципальной поддержки, средства фонда капитального ремонта многоквартирного дома, | 811 кв.м. | 1 599 741 |
|  |  |  | 2016 | Экспертиза, стройконтроль | неизвестен |  |  | 63 989,6 |
| 13. | п. Ставрово, ул. Комсомольская, д.3 | 1378 | 2016 | капремонт кровли (стальная) | неизвестен | средства государственной поддержки, средства муниципальной поддержки, средства фонда капитального ремонта многоквартирного дома, | 520 кв.м. | 1 020 000 |
|  |  |  | 2016 | Экспертиза, стройконтроль | неизвестен |  |  | 40 800 |
| 14. | п. Ставрово, ул. Жуковского д.9 | 209 | 2016 | капремонт кровли (стальная) | неизвестен | средства государственной поддержки, средства муниципальной поддержки, средства фонда капитального ремонта многоквартирного дома, | 163 кв.м. | 182 000 |
|  |  |  | 2016 | Экспертиза, стройконтроль | неизвестен |  |  | 7 280 |
| 15. | п. Ставрово, ул. Южная, д.1 | 2998 | 2016 | капремонт кровли (мягкая) | неизвестен | средства государственной поддержки, средства муниципальной поддержки, средства фонда капитального ремонта многоквартирного дома, | 774 кв.м. | 1 354 000 |
|  |  |  | 2016 | установка прибора учета отопления | неизвестен |  | 1 ед. | 180 000 |
|  |  |  | 2016 | Экспертиза, стройконтроль | неизвестен |  |  | 61 360,0 |