АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА СТАВРОВО

СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06.05.2016                                                                                                          № 92

Ставрово

О внесении изменений в постановление администрации поселка Ставрово от 29.05.2014 №131 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на территории муниципального образования поселок Ставрово на период 2014-2016 годы»

Руководствуясь статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Губернатора Владимирской области от 01.04.2014 №303 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», статьей 33 Устава муниципального образования поселок Ставрово,

постановляю:

1. Внести в постановление администрации поселка Ставрово от 29.05.2014 №131 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на территории муниципального образования поселок Ставрово на период 2014-2016 годы» (в редакции постановлений администрации поселка Ставрово от 28.10.2014 №246, от 19.06.2015 №142, от 22.06.2015 №144, от 14.07.2015 № 165 от 29.10.2015 № 250,от 13.11.2015 №263, от 23.12.2015 №309, от 26.01.2016 № 15, от 25.02.2016 № 32, от 30.03.2016 № 54) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению администрации поселка Ставрово от 29.05.2014 №131 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на территории муниципального образования поселок Ставрово на период 2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации поселка Ставрово.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты  опубликования (обнародования) на официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» www.stavrovo-info.ru.

Глава администрации поселка Ставрово                                             В.Я. Ермаков

Приложение

К постановлению

Администрации поселка Ставрово

от 06.05.2016    № 92

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации поселка Ставрово

от  06.05.2016      № 92

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования поселок Ставрово на период 2014-2016 годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений, кв.м. | Плановый год проведения ремонта | Вид услуг (работ) по капремонту | Сведения о дате проведения последнего капитального ремонта | Источники финансирования капремонта | Планируемой объем работ | Стоимость услуг и (или) работ по капремонту, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Ставрово, ул. Комсомольская, д.16 | 9391 | 2014 | капремонт кровли (мягкая) | неизвестен | средства государственной поддержки, средства муниципальной поддержки, средства фонда капитального ремонта многоквартирного дома, | 2424 кв.м | 3595544,12 |
|  |  |  | 2014 | Экспертиза, стройконтроль | неизвестен |  |  | 53136,12 |
| 2. | п. Ставрово, ул. Юбилейная, д.5 | 678 | 2014 | капремонт кровли (стальная) | неизвестен | средства государственной поддержки, средства муниципальной поддержки, средства фонда капитального ремонта многоквартирного дома, | 600 кв.м. | 900126,00 |
|  |  |  | 2014 | Экспертиза, стройконтроль | неизвестен |  |  | 13501,89 |
| 3. | п. Ставрово, ул. Школьная, д.2 | 3344,5 | 2015 | капремонт кровли (мягкая) | неизвестен | средства государственной поддержки, средства муниципальной поддержки, средства фонда капитального ремонта многоквартирного дома, | 819 кв.м | 1309209,91 |
|  |  |  | 2015 | Капитальный ремонт нижнего розлива холодного водоснабжения | неизвестен |  | 1 ед. | 148256,63 |
|  |  |  | 2015 | Экспертиза, стройконтроль | неизвестен |  |  | 31986,20 |
| 4. | п. Ставрово, ул. Октябрьская, д.134 | 353,8 | 2015 | капремонт кровли (стальная) | неизвестен | средства государственной поддержки, средства муниципальной поддержки, средства фонда капитального ремонта многоквартирного дома, | 364,0 кв.м | 840439,88 |
|  |  |  | 2015 | Экспертиза, стройконтроль | неизвестен |  |  | 18447,6 |
| 5. | п. Ставрово, ул. Юбилейная, д.7 | 2034,7 | 2015 | капремонт кровли (стальная) | неизвестен | средства государственной поддержки, средства муниципальной поддержки, средства фонда капитального ремонта многоквартирного дома, | 1 157,0 | 2047086,69 |
|  |  |  | 2015 | Экспертиза, стройконтроль | неизвестен |  |  | 34730,1 |
| 6. | п. Ставрово, ул. Октябрьская, д.142 | 3387,7 | 2015 | капремонт кровли (мягкая) | неизвестен | средства государственной поддержки, средства муниципальной поддержки, средства фонда капитального ремонта многоквартирного дома, | 778,7 кв.м. | 1073453,04 |
|  |  |  | 2015 | Экспертиза, стройконтроль | неизвестен |  |  | 23066,0 |
| 7. | п. Ставрово, ул. Первомайская, д.23 | 261,69 | 2015 | капремонт кровли (стальная) | неизвестен | средства государственной поддержки, средства муниципальной поддержки, средства фонда капитального ремонта многоквартирного дома, | 380,0 | 667358,66 |
|  |  |  | 2015 | капремонт системы электроснабжения | неизвестен |  | 150 п.м. | 67665,19 |
|  |  |  | 2015 | Экспертиза, стройконтроль | неизвестен |  |  | 18942,96 |
| 8. | п. Ставрово, ул. Октябрьская, д.117 | 995 | 2016 | капремонт кровли (мягкая) | неизвестен | средства государственной поддержки, средства муниципальной поддержки, средства фонда капитального ремонта многоквартирного дома, | 657,94 кв.м. | 1147569,2 |
|  |  |  | 2016 | капремонт систем водоотведения | неизвестен |  | 140,5 п.м. | 150420,52 |
|  |  |  |  | Экспертиза, стройконтроль |  |  |  | 22335,44 |
| 9. | п. Ставрово, ул. Механизаторов, 19А | 1249 | 2016 | капремонт кровли (стальная) | неизвестен | средства государственной поддержки, средства муниципальной поддержки, средства фонда капитального ремонта многоквартирного дома, | 421,1 кв.м. | 763329,84 |
|  |  |  | 2016 | Экспертиза, стройконтроль | неизвестен |  |  | 15697,95 |
| 10. | п. Ставрово, ул. Совхозная, д.4В | 476 | 2016 | капремонт кровли (стальная) | неизвестен | средства государственной поддержки, средства муниципальной поддержки, средства фонда капитального ремонта многоквартирного дома, | 345 кв.м. | 910316,44 |
|  |  |  | 2016 | Экспертиза, стройконтроль | неизвестен |  |  | 14165,99 |
| 11. | п. Ставрово, ул. Комсомольская, д.4 | 1311 | 2016 | капремонт кровли (стальная) | неизвестен | средства государственной поддержки, средства муниципальной поддержки, средства фонда капитального ремонта многоквартирного дома, | 811 кв.м. | 1567745,00 |
|  |  |  | 2016 | Экспертиза, стройконтроль | неизвестен |  |  | 28613,78 |
| 12. | п. Ставрово, ул. Комсомольская, д.3 | 1378 | 2016 | капремонт кровли (стальная) | неизвестен | средства государственной поддержки, средства муниципальной поддержки, средства фонда капитального ремонта многоквартирного дома, | 520 кв.м. | 999600,00 |
|  |  |  | 2016 | Экспертиза, стройконтроль | неизвестен |  |  | 19808,40 |
| 13. | п. Ставрово, ул. Жуковского д.9 | 209 | 2016 | капремонт фасада | неизвестен | средства государственной поддержки, средства муниципальной поддержки, средства фонда капитального ремонта многоквартирного дома, | 249 кв.м. | 182 000 |
|  |  |  | 2016 | Экспертиза, стройконтроль | неизвестен |  |  | 7 280 |
| 14. | п. Ставрово, ул. Южная, д.1 | 2998 | 2016 | капремонт кровли (мягкая) | неизвестен | средства государственной поддержки, средства муниципальной поддержки, средства фонда капитального ремонта многоквартирного дома, | 774 кв.м. | 1186538,00 |
|  |  |  | 2016 | Экспертиза, стройконтроль | неизвестен |  |  | 25686,87 |
| 15. | п. Ставрово, ул. Комсомольская, д.16 | 9391 | 2016 | капремонт розлива горячего водоснабжения | неизвестен | средства государственной поддержки, средства муниципальной поддержки, средства фонда капитального ремонта многоквартирного дома, | 260 пм | 1087459,07 |
|  |  |  | 2016 | Экспертиза, стройконтроль | неизвестен |  |  | 20276,69 |
| 16. | п. Ставрово, ул. Комсомольская, д. 7а | 1322 | 2016 | капремонт системы водоотведения | неизвестен | средства государственной поддержки, средства муниципальной поддержки, средства фонда капитального ремонта многоквартирного дома, | 193 | 231629,16 |
|  |  |  | 2016 | Экспертиза, стройконтроль | неизвестен |  |  | 7368,44 |
| 17. | п. Ставрово, ул. Октябрьская, д.142 | 3387,7 | 2016 | капремонт системы теплоснабжения | неизвестен | средства государственной поддержки, средства муниципальной поддержки, средства фонда капитального ремонта многоквартирного дома, | 122,98 м | 227763,29 |
|  |  |  | 2016 | Экспертиза, стройконтроль | неизвестен |  |  | 5965,25 |