АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА СТАВРОВО

СОБИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ставрово

от   22.03.2018                                                                                     №  36

| О мерах по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод 2018 года на территории поселка Ставрово |  |
| --- | --- |

Для организации пропуска  вод в ходе половодья на водотоках и водохозяйственных системах поселка и в целях защиты населения, жилых и хозяйственных объектов от чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем,  в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994   № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования  поселок Ставрово,

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод 2018 года на территории поселка Ставрово (приложение № 1).

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации поселка осуществлять общее руководство и координацию действий по проведению противопаводковых мероприятий на территории поселка.

3. Консультанту отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации поселка в период подготовки к весеннему половодью и при его прохождении:

- организовать ежедневные доклады о паводковой обстановке на территории поселка по установленному порядку;

-  по результатам прохождения весеннего половодья в двухнедельный срок, но не позднее 15 мая текущего года подготовить и представить отчет о прохождении половодья.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности, расположенных на территории поселка и попадающих в зону ожидаемого подтопления, организовать работу по безаварийному пропуску паводковых вод и обеспечению защиты и всестороннего жизнеобеспечения населения в период весеннего половодья:

- разработать и представить в администрацию поселка мероприятия по подготовке к весеннему паводку 2018 г.;

- назначить лиц, ответственных за проведение мероприятий;

- создать бригады, звенья для проведения подготовительных и восстановительных работ;

- привести в готовность необходимые механизмы и оборудование для проведения подготовительных и аварийно-спасательных работ;

- обеспечить отвод талых вод от зданий, сооружений, с дорожного полотна и тротуаров;

- при необходимости изготовить трапы, пешеходные мостики и оградительные знаки.

5. На объектах экономики, подвергающихся воздействию половодья, финансовые расходы несут собственники предприятий.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» www.stavrovo-info.ru.

Глава администрации  поселка Ставрово                           В.Я. Ермаков

Приложение № 1

к постановлению  администрации

поселка Ставрово

от  22.03.2018 г.  № 36

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

в период весеннего половодья 2018 года

на территории поселка Ставрово

| № п/п | М е р о п р и я т и я | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение планов противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья. | до 23.03.2018г. | Глава администрации поселка, председатель КЧС и ОБ администрации поселка, консультант отдела по ЖКХ (ГОЧС и ОБ) администрации поселка, руководители предприятий, организаций ррррррук Руководители объектов экономики |
| 2 | Создание на объектах экономики аварийных бригад, назначение ответственных лиц за проведение противопаводковых мероприятий. При необходимости организация в период прохождения половодья круглосуточного дежурства аварийных бригад на гидротехнических сооружениях и в местах, подверженных подтоплению (затоплению) поо | При подготовке и в период половодья | Руководители объектов экономики |
| 3 | Расчет сил и необходимых средств по своевременной защите населения, материальных ценностей, готовой продукции. | При подготовке и в период половодья | Руководители объектов экономики |
| 4 | Установка при необходимости дополнительных опор на линиях телефонных и электрических передач в зонах подтопления, организация постоянного наблюдения за ними. Принятие мер по предотвращению подмыва опор, подтопления подстанций и повышению надежности энергосбережения поселка. | При подготовке и в период половодья | Глава администрации поселка, Ставровский участок РЭС |
| 5 | Сколка льда у водосбросных сооружений плотин, мостов. Проверка технического состояния водопропускных труб на автомобильных дорогах и очистка их от скопившегося мусора. | При подготовке и в период половодья | Глава администрации поселка, МУМП ЖКХ п. Ставрово, МКУ «Благоустройство», ДРСП участок п. Ставрово |
| 6 | Приведение в исправное состояние водооткачивающей техники и обеспечение ее готовности к применению. | При подготовке и в период половодья | Глава администрации поселка, МУМП ЖКХ п. Ставрово |
| 7 | Создание запасов финансовых и материальных ресурсов, строительных материалов с заключением договоров с организациями, учреждениями и предприятиями на поставку материальных средств в случае необходимости. | При подготовке и в период половодья. | Глава администрации поселка, МУМП ЖКХ п. Ставрово, КЧС и ОПБ п. Ставрово |
| 8 | Определение опасных мест на водоемах в местах возможного выхода людей на лед, установка на них предупреждающих знаков (пруд ул. Мира, река Колокша, ул. Жуковского, р. Колокша, заводской микрорайон) | до 23.03.2018 г. | Консультант отдела по ЖКХ (ГОЧС) |
| 9 | Заседание комиссии администрации поселка Ставрово по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ по вопросу безаварийного пропуска паводковых вод весеннего половодья 2018г. | до 22.03.2018 г. | Председатель КЧС и ОПБ администрации поселка |
| 10 | Организация сбора информации по подъему уровня воды в р. Колокша и оценки ледовой обстановки на затороопасных участках | В период всего половодья | Консультант отдела по ЖКХ администрации поселка |
| 11 | Организация взаимодействия с МКУ «Управление ГО и ЗН» администрации Собинского района | При подготовке и в период половодья. | Председатель КЧС и ОПБ администрации поселка, консультант отдела по ЖКХ администрации поселка |
| 12 | Сбор данных о количестве семей, проживающих в зоне возможного подтопления, и определение мест возможной эвакуации (ул. Жуковского, д. 26, ул. Ленина, ул. Набережная, ул. Первомайская, д.23) | При подготовке и в период половодья | Председатель КЧС и ОПБ администрации поселка, консультант отдела по ЖКХ администрации поселка |
| 13 | Организация информирования населения о прохождении весеннего половодья. | При подготовке и в период половодья | Консультант отдела по ЖКХ администрации поселка |
| 14 | Контроль за состоянием: моста через р. Колокша, моста через руч. Берлюга, моста при въезде на ул. Рабочая, моста у автостанции. | При подготовке и в период половодья | Глава администрации поселка, председатель КЧС и ОПБ администрации поселка Консультант ГОЧС и ОБ администрации поселка. |
| 15 | Контроль за состоянием коммуникаций заводского микрорайона; проведение обваловки КНС (ул. Жуковского,ул. Набережная); обеспечение прочистки сливных канав, водостоков, кюветов, труб через дорожные полотна (особое внимание уделить ул. Октябрьская, д.52, ул. Малая Кирова), ливневых колодцев по улицам п. Ставрово; обеспечение установки пешеходных трапов к ул. Садовая; обеспечение приема и размещения эвакуированных жителей в подготовленные помещения. силу | При подготовке и в период половодья | Отдел по ЖКХ администрации поселка, МКУ «Благоустройство»; МУМП ЖКХ п. Ставрово |
| 16 | Контроль за организацией устойчивой телефонной связи с организациями поселка | При подготовке и в период половодья | Собинский ЦПУЭС |
| 17 | Контроль за состоянием электросетей и подстанций на территории поселка | При подготовке и в период половодья | Ставровский участок РЭС |
| 18 | Контроль за обеспечением общественного порядка и сохранность имущества граждан на период возможной эвакуации | При подготовке и в период половодья | Ставровский пункт полиции |
| 19 | Контроль за созданием запасов медикаментов и готовностью Ставровской больницы к действиям по медицинскому обеспечению населения, проживающего в местах возможного подтопления | При подготовке и в период половодья | МБУЗ ВО «Собинская РБ» |
| 20 | Контроль за исправным состоянием газовых сетей и установок ГРП | При подготовке и в период половодья | Эксплуатационный участок газового хозяйства |
| 21 | Контроль за состоянием дорог и выездов из поселка на окружную дорогу по маршрутам движения автобусов, установка знаков предупреждения | При подготовке и в период половодья | Ставровский участок Собинского ДРСП |
| 22 | Подготовка и представление отчета о результатах весеннего половодья главе администрации поселка Ставрово | По окончанию паводка 2018 г. | Председатель КЧС и ОПБ поселка, консультант отдела по ЖКХ администрации поселка |