Приложение № 1

к постановлению

главы поселка Ставрово

От__  №_____

План

подготовки объектов жилищного фонда и инфраструктуры поселка, финансируемых из бюджета поселка Ставрово

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем финансирования, руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение совещаний с руководящими органами ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний | Еженедельно, по пятницам | - | - |
| 2. | Капитальный ремонт дома №11 по ул. Комсомольская поселка Ставрово | До 01.11.2012 |  | Бюджет поселка Ставрово бюджет Владимирской области, Средства Фонда реформирования ЖКХ, средства собственников жилых помещений |
| 3. | Капитальный ремонт дома 12 по улице Комсомольская поселка Ставрово | До 01.11.2012 |  | Бюджет поселка Ставрово, бюджет Владимирской области, Средства Фонда реформирования ЖКХ, средства собственников жилых помещений |
| 5. | Замена 3-х оконных блоков муниципальной квартиры по адресу: п. Ставрово, ул. Совхозная, д.3, кв.3 | До 01.09.2011 | 45 000 | Бюджет поселка Ставрово |
| 6. | Замена 2-х оконных блоков муниципальной квартиры по адресу: п. Ставрово, ул. Механизаторов, д.21, кв.1 | До 01.09.2011 | 30000 | Бюджет поселка Ставрово |
| 7. | Замена оконного блока муниципальной квартиры по адресу: п. Ставрово, ул. Юбилейная, д.3, кв. 6 | До 15.10.2012г. | 15000 | Бюджет поселка Ставрово |
| 8. | Замена балконной двери и окна муниципальной квартиры по адресу: п. Ставрово, ул. Юбилейная, д.3, кв. 6 | До 15.10.2012г. | 25000 | Бюджет поселка Ставрово |
|  | Замена 2-х оконных блоков муниципальной квартиры по адресу: п. Ставрово, ул. Школьная, д.4, кв. 58 | До 15.10.2012г. | 30000 | Бюджет поселка Ставрово |
| 9. | Замена балконной двери и окна муниципальной квартиры по адресу: п. Ставрово, ул. Школьная, д.4, кв. 58 | До 15.10.2012г. | 25000 | Бюджет поселка Ставрово |
| 10. | Ремонт полов муниципальной квартиры по адресу: п. Ставрово, ул. Юбилейная, д.11, кв.87 | До 15.10.2012г. | 27621 | Бюджет поселка Ставрово |
| 11 | Замена электропроводки муниципальной квартиры по адресу: п. Ставрово, ул. Совхозная, д.13, кв.3 | До 15.10.2012г. | 86000 | Бюджет поселка Ставрово |
| 12 | Ремонт крыши, замена венцов, замена оконных блоков муниципальной квартиры по адресу: п. Ставрово, ул. Зеленая,д.40, кв.1, кв.3, кв.2, кв.4 | До 15.10.2012г. | 135974 | Бюджет поселка Ставрово |
| 13 | Замена пола муниципальной квартиры по адресу: п. Ставрово, ул. Октябрьская, д.117,кв.7 | До 15.10.2012г. | 8035 | Бюджет поселка Ставрово |
| 14 | Ремонт пола муниципальной квартиры по адресу: п. Ставрово, ул Юбилейная, д.11, кв.88 | До 15.10.2012г. | 5022 | Бюджет поселка Ставрово |
| 15 | Ремонт пола муниципальной квартиры по адресу: п. Ставрово, ул Жуковского, д.9, кв.2 | До 15.10.2012г. | 3348 | Бюджет поселка Ставрово |
| 16 | Ямочный ремонт улично-дорожной сети поселка | До 15.09.201 | 100 000 | Бюджет поселка Ставрово |
| 17 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов поселка Ставрово | До 15.10.2012г. | 624 000 | Средства Департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области |
| 18 | Ремонт дорог общего значения поселка Ставрово | До 15.10.2012г. | 624 000 | Средства департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области |
| 19 | Проверка готовности с оформлением акта муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета поселка Ставрово | До 01.09.20 |  |  |
| 20. | Оформление паспортов готовности муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета поселка Ставрово к отопительному периоду 2012-2013 годов |  |  |  |

Приложение №2

Мероприятия по подготовке объектов

жизнеобеспечения, жилищного фонда, соц. сферы

к работе в осенне – зимний период 2012-2013 годов

МУ МП ЖКХ пос.Ставрово.

| №п/п | Наименование объекта | Вид выполняемых работ | Сметная стоимость | Дата исполнения | Ответствен. за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газ. Котельные Советская, Центр, Школа, Механизаторов, «Больница» | Поверка приборов КИП, подготовка к отопительному сезону | 230.000 | 2-3 кв-л | Гл.инженер инженер ЭОПОСГ Мастера участков |
| 2. | г/котельные | Проверка газоходов, труб , вентиляц. каналов.(спец. организация) | 20.000 | 2-3 кв-л | Инженер по ЭОПОСГ |
| 4. | Участки Центр, «Завод», | Гидравлическое испытание и промывка трубопроводов составлением актов |  | Перед отопительным сезоном | Гл.инженер Гл.энергетик Инженер по ЭОПОСГ Мастера участков |
| 5. | Участки Центр, «Завод», | Аттестация обслуживающего персонала г/котельных , слесарей, ТЭУ, АВР. |  | Перед отопительным сезоном | Гл.инженер Гл.энергетик |
| 6. |  | Аттестация гл.специалистов по правилам эксплуатации ТЭУ (по срокам) | 18.000 | Перед отопительным сезоном | Гл.инженер Гл.энергетик |
| 7. |  | Оформление паспортов готовности объектов ЖКХ к ОЗП |  | До 15.09.2012г. | Гл.инженер Мастера участков |
| 8. |  | Оформление паспорта готовности предприятия к ОЗП |  | До 01.11.2012г. | Гл.инженер Гл.энергетик |
| п.Ставрово |
| 2. | Ул.Ленина 3 - Ленина 4 | Кап. ремонт уч-ка т/сети | 180.393 | 2-3 кв-л | Администрация М.О. |
| 3. | Ул.Ленина 8 – Узел связи | Кап. ремонт уч-ка т/сети | 97.653 | 2-3 кв-л | Администрация М.О. |
| 7. | г/к «Больница» | Кап. ремонт и приобретение 2 топочные камеры 15 теплообменников | 20.000 425.000 | 2-3 кв-л | Администрация М.О. |
| 8. | г/к «Школа» | Приобретение 9 теплообменников | 261.000 | 2-3 кв-л | Администрация М.О. |
| 9. | г/к «Центр» «Школа» «Больница» | Приобретение насадок на горелки | 46.400 | 2-3 кв-л | Администрация М.О. |
| Жилой фонд п.Ставрово |
| 1. | Ул.Комсомольская д.№8 | Замена стояка ГВС, ХВС L=10м Ф ¾ Замена вентиля Ф2 – 4 шт. |  | 2-3 кв-л | Нач. уч-ка |
| 2. | Ул.Комсомольская д.№13 | Установка сливного жолоба L=10м |  | 2-3 кв-л | Нач. уч-ка |
| 3. | Ул.Юбилейная д.№3 | Замена кранов Ф2 – 1 шт. Ф3/4 – 2 шт. Замена стояка Ф3/4 – 10м |  | 2-3 кв-л | Нач. уч-ка |
| 4. | Ул.Октябрьская д.№148 | Замена стояка ГВС – 8м |  | 2-3 кв-л | Нач. уч-ка |

Приложение №3

Мероприятия по подготовке объектов

жизнеобеспечения, жилищного фонда, соц. сферы

к работе в осенне – зимний период 2012-2013 годов

ООО «Комфорт»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования, руб. | Источник финансирования руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт крыши дома по адресу: п. Ставрово, ул.Южная, д.1 | До 15.10.2012г. |  | ООО «Комфорт» |
|  | Текущий ремонт крыши дома по адресу: п. Ставрово, ул.Южная, д.2 | До 15.10.2012г. |  | ООО «Комфорт» |
|  | Текущий ремонт крыши дома по адресу: п. Ставрово, ул.Школьная, д.2 | До 15.10.2012г. |  | ООО «Комфорт» |
|  | Текущий ремонт крыши дома по адресу: п. Ставрово, ул.Школьная, д.3 | До 15.10.2012г. |  | ООО «Комфорт» |
|  | Текущий ремонт крыши дома по адресу: п. Ставрово, ул.Юбилейная, д.2 | До 15.10.2012г. |  | ООО «Комфорт» |
|  | Текущий ремонт крыши дома по адресу: п. Ставрово, ул.Юбилейная, д.4 | До 15.10.2012г. |  | ООО «Комфорт» |
|  | Текущий ремонт крыши дома по адресу: п. Ставрово, ул.Юбилейная, д.4-а | До 15.10.2012г. |  | ООО «Комфорт» |
|  | Текущий ремонт крыши дома по адресу: п. Ставрово, ул.Юбилейная, д.6 | До 15.10.2012г. |  | ООО «Комфорт» |
|  | Текущий ремонт крыши дома по адресу: п. Ставрово, ул.Юбилейная, д.8 | До 15.10.2012г. |  | ООО «Комфорт» |
|  | Текущий ремонт крыши дома по адресу: п. Ставрово, ул.Юбилейная, д.10 | До 15.10.2012г. |  | ООО «Комфорт» |
|  | Текущий ремонт крыши дома по адресу: п. Ставрово, ул.Юбилейная, д.11 | До 15.10.2012г. |  | ООО «Комфорт» |
|  | Текущий ремонт крыши дома по адресу: п. Ставрово, ул.Юбилейная, д.13 | До 15.10.2012г. |  | ООО «Комфорт» |
|  | Текущий ремонт крыши дома по адресу: п. Ставрово, ул.Юбилейная д. 15 | До 15.10.2012г. |  | ООО «Комфорт» |
|  | Текущий ремонт крыши дома по адресу: п. Ставрово, ул.Комсомольская, д.10 | До 15.10.2012г. |  | ООО «Комфорт» |
|  | Текущий ремонт крыши дома по адресу: п. Ставрово, ул.д. Комсомольская, д.14 | До 15.10.2012г. |  | ООО «Комфорт» |
|  | Текущий ремонт крыши дома по адресу: п. Ставрово, ул. Комсомольская, д. 16 | До 15.10.2012г. |  | ООО «Комфорт» |
|  | Текущий ремонт крыши дома по адресу: п. Ставрово, ул. Октябрьская, д.140 | До 15.10.2012г. |  | ООО «Комфорт» |
|  | Текущий ремонт крыши дома по адресу: п. Ставрово, ул.Октябрьская, д.142 | До 15.10.2012г. |  | ООО «Комфорт» |
|  | Текущий ремонт крыши дома по адресу: п. Ставрово, ул.Октябрьская, д.144 | До 15.10.2012г. |  | ООО «Комфорт» |
|  |  | До 15.10.2012г. |  | ООО «Комфорт» |
|  | Текущий ремонт крыши дома по адресу: п. Ставрово, ул | До 15.10.2012г. |  | ООО «Комфорт» |
|  | Текущий ремонт крыши дома по адресу: п. Ставрово, ул | До 15.10.2012г. |  | ООО «Комфорт» |
|  |  | До 15.10.2012г. |  | ООО «Комфорт» |

Приложение №4

МЕРОПРИЯТИЯ

По подготовке к  работе в осенне-зимний период 2012-2013гг.

ООО «Тепло-сбыт» (котельная)

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ориентировочные затраты, тыс.руб. | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт здания соляной станции | До 15.08.12г. | 30 | Русаков Ю.Л. |
| 2. | Ревизия запорной арматуры | До 01.09.12г. |  | Русаков Ю.Л. |
| 3. | Оборудование помещений котельной пожарной сигнализацией | До 28.09.12г. | 300 | Каленов А.В. |
| 4. | Ремонт кровли | До 25.09.12г. | 50 | Русаков Ю.Л. |
| 5. | Замена остекления и утепление стен в паровой части | До 28.09.12г. | 55 | Русаков Ю.Л. |
| 6. | Ревизия вентиляторов и дымососов водогрейной части | До 25.09.12г. | 5 | Русаков Ю.Л. |
| 7. | Косметический ремонт внутреннего помещения котельной | До 01.10.12г. | 25 | Русаков Ю.Л. |
| 8. | Ремонт дымовой трубы Н-60м. | До 28.09.12г. | 390 | Каленов А.В. |
| 9. | Изоляция линии деаэарации | До 24.08.12г. | 10 | Русаков Ю.Л. |
| 10. | Монтаж подпиточного насоса РК-200 | 30.07.12г. | 25 | Русаков Ю.Л. |
| 11. | Ревизия газового оборудования на водогрейных котлах (автоматика безопасности, ГОГ,РОГ, запорная арматура) | До 03.09.12г. | 5 | Русаков Ю.Л. |
| 12. | Ремонт площадки размывки соли (основание, стенки) | До 25.09.12г. | 50 | Каленов А.В. |
| 13. | Проверка КИПиА | До 28.09.12г. | 40 | Каленов А.В. |
| 14. | Ремонт КТП (подсыпка гравия,покраска, приобретение средств защиты) | До 25.09.12г. | 80 | Каленов А.В. |
| 15. | Покраска оборудования и трубопроводов котельной | До 01.10.12г. | 20 | Русаков Ю.Л. |
| 16. | Приобретение запорной арматуры, расходных материалов | До 29.06.12г. | 90 | Каленов А.В. |
| 17. | Приобретение трубы водогазопроводной, отводов Ду15-150 | 30.07.12г. | 50 | Каленов А.В. |
| 18. | Приобретение сульфоугля | До 30.09.12г. | 25 | Каленов А.В. |
| 19. | Приобретение КИПиА | До 20.08.12г. | 30 | Каленов А.В. |
|  | Итого |  | 1280 |  |