# Приложение № 1

к постановлению

администрации поселка Ставрово

от  06.06.2017  № 84

СОСТАВ   МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ

КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПОСЕЛКА СТАВРОВО К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЕ ПЕРИОДЫ

| Ермаков Виктор Яковлевич | Глава администрации поселка Ставрово, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Жиров Михаил Юрьевич | Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации поселка Ставрово, заместитель председателя комиссии |
| Серакова Елена Викторовна | директор МУ АХУ администрации поселка Ставрово, секретарь комиссии |

Члены комиссии:

| Касаткин Андрей Борисович Назаров Владимир Георгиевич | директор МУ МП ЖКХ поселка Ставрово (по согласованию) Директор МУП поселка Ставрово «Теплоснабжение» (по согласованию) |
| --- | --- |
| Леонтьева Зинаида Захаровна | Начальник финансового отдела администрации поселка Ставрово |
| Истратов Евгений Валерьевич | Консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации поселка Ставрово |

# Приложение № 2

к постановлению

администрации поселка Ставрово

от  06.06.2017  № 84

ПОЛОЖЕНИЕ

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПОСЕЛКА СТАВРОВО К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЕ ПЕРИОДЫ

- Общие положения

  - Межведомственная комиссия при администрации поселка по подготовке  жилищного фонда, объектов с систем жизнеобеспечения поселка Ставрово в работе в осенне-зимние периоды ( далее- комиссия) является координационным органом, обеспечивающим согласованность действий всех учреждений, предприятий и организаций по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики в зимних условиях.

  - Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, а также настоящим Положением.

2.Задачи и функции комиссии

2.1.Координация деятельности всех учреждений, предприятий и организаций по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики в зимних условиях.

2.2.Осуществление мониторинга хода подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики на территории поселка Ставрово в зимних условиях.

2.3. Анализ и оценка работ по подготовке жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения к работе в зимних условиях.

2.4.Подготовка предложений по предупреждении. Действий, приводящих к дестабилизации функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики поселка и нарушению нормального жизнеобеспечения населения.

3.Организация деятельности комиссии

3.1. Комиссию возглавляет   Глава   администрации поселка Ставрово

3.2. Заседания комиссии проводятся председателем комиссии, а в его отсутствие- заместителем председателя комиссии.

3.3. Заседания комиссии проводятся:

-в период подготовки к предстоящему сезону- не реже 1 раза в месяц

-в период прохождения отопительного сезона- по решению председателя комиссии.

3.4. Повестка заседания формируется в соответствии с предложениями членов комиссии.

3.5. Повестка заседания рассылается членам комиссии не позднее, чем за один рабочий день до заседания комиссии.

3.6. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования.

3.7. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем комиссии, в случае отсутствия председателя комиссии- заместителем председателя комиссии.

3.8. Организационно-техническое  обеспечение деятельности комиссии осуществляет  администрация поселка Ставрово

# Приложение № 3

к постановлению администрации

поселка Ставрово

от  06.06.2017  № 84

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСЕЛКА  СТАВРОВО  К  РАБОТЕ

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2017/2018 ГОДА

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Провести обследование технического состояния жилого фонда, котельных, сетей электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Оформить дефектные ведомости. | До 01.07.2017 | Администрация пос. Ставрово руководители УО, ТСЖ, ресурсоснабжающих организаций |
| 2. | Продолжить работу по погашению задолженностей за топливно-энергетические ресурсы перед ресурсоснабжающими организациями | постоянно | Руководители ресурсоснабжающих организаций |
| 3. | Провести комиссионную проверку готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства независимо от форм собственности, многоквартирных жилых домов, социальной сферы к предстоящему отопительному сезону с оформлением паспортов готовности | До 15.09.2017 | Администрация пос. Ставрово руководители предприятий ЖКХ, УО, ТСЖ, ресурсоснабжающих организаций |
| 4. | Обеспечить подготовку автомобильных дорог муниципального значения, автодорожной техники для эксплуатации в зимний период | До 01.10.2017г. | Администрация поселка, МКУ «Благоустройство» |
| 5. | Направить в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации области информацию о полученных паспортах готовности по объектам теплоэнергетики | До 15.11.2017г. | Администрация п. Ставрово |
| 6. | Обеспечить контроль за созданием необходимых материально-технических резервов для ликвидации аварийных ситуаций | До 15.09.2017 | Администрация пос. Ставрово |
| 7. | Выполнить мероприятия по обеспечению готовности котельных установок к работе на резервных видах топлива | До 01.09.2017 | Администрация пос. Ставрово руководители организаций ЖКХ, ресурсоснабжающих организаций |
| 8. | Организовать выполнение работ по подготовке муниципальных социальных учреждений к работе в осенне-зимний период | До 01.09.2017 | администрация поселка, Руководители управляющих, ресурсоснабжающих, социальных организаций, ТСЖ. |
| 9. | Обеспечить аварийно-восстановительные бригады необходимыми материальными ресурсами для устранения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения | До 01.09.2017 | администрация поселка, Руководители управляющих, ресурсоснабжающих, социальных организаций, ТСЖ. |
| 10. | Обеспечить контроль за созданием необходимых материально-технических резервов для ликвидации возможных аварийных ситуаций | В течение отопительного периода | Администрация поселка |
| 11. | Организовать комиссионную проверку готовности муниципальных социальных учреждений к отопительному периоду с участием ресурсоснабжающих организаций | До 01.09.2017 | Администрация пос. Ставрово руководители муниципальных учреждений, ресурсоснабжающих организаций |
| 12. | Организовать ежедневный сбор и обобщение оперативной информации об аварийных и чрезвычайных ситуациях на объектах жизнеобеспечения области через единую дежурно-диспетчерскую службу | В течение отопительного периода | Администрация пос. Ставрово |

* Организации, не входящие в структуру администрации пос. Ставрово, привлекаются к выполнению мероприятий по согласованию.

# Приложение № 4

к постановлению

администрации пос. Ставрово

от  06.06.2017  № 84

Отчет

о выполненных мероприятиях по подготовке объектов

# жизнеобеспечения, жилищного фонда и социальных объектов

к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года

муниципального образования поселок Ставрово

| N п/п | Наименование объекта | Вид выполненных работ | Сумма, тыс. руб. | Источник финансирования | Ответственный, должность | Дата выполнения работ | Причина невыполнения и планируемая дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Глава администрации поселка Ставрово    _____________     _____________________

подпись                                                     Ф.И.О.

м.п.

Ф.И.О. исполнителя, тел.